**Calendario de actividades**

**Actividades y tiempo de realización (1 punto = 1 día):**

* -Email: 3 a 5 puntos
* -Código de regalo: 2 a 4 puntos
* -Imagen por Curso: 2 a 4 puntos
* -Certificado de finalización: 2 a 3 puntos
* -Dashboard de Usuarios: 9 a 12 Puntos
* -Código de profesor: 1 a 2 puntos
* -Manipulación del lugar video: 1 punto

**Actividades extras agregadas:**

* -Manipulación de lanzado de venta del curso: 1 punto
* -Mejorar el performance: de 14 puntos a 18 puntos

**Fechas de entrega sin bugs:**

**Fecha inicio:** lunes 30 de marzo.

**Fecha finalización:** martes 15 de mayo.

**Días laborales y capacitación:** 20 días de trabajo 15 días de capacitación (sábado es medio día)

**Las actividades extras tardaran de 10 a 18 días (Estas no afectan una vez saliendo la página)**

**Fechas de entrega con bugs:**

**Fecha inicio:** lunes 30 de marzo.

**Fecha finalización:** lunes 11 de junio.

**Días laborales y capacitación:** 31 días de trabajo 26 días de capacitación (sábado es medio día)

**Las actividades extras tardaran de 10 a 18 días (Estas no afectan una vez saliendo la página)**

**Días de trabajo:** de lunes a miércoles.

**Días de capacitación:** de jueves a sábado.

**Nota: La fecha de entrega puede variar, ya que esta cotización de fechas es con el conocimiento actual, no obstante en la capacitación pueden surgir nuevos métodos de resolución de problemas que pueden mejorar el rendimiento del equipo y mejorar la velocidad de la creación de proyectos.**